**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11.01.2019 № 3/3 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 69 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 99 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 09.01.2019 № 5 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 69 «Об Утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Масевич М.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 11.01.2019 № 3/3

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | 196,8 | 0,00 | 0,00 | 196,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Повышение удовлетво- ренности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при про-изводстве, транспорти-ровке и распределении коммунальных ресурсов. | 2019 | 196,8 | 0,00 | 0,00 | 196,8 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Повышение уровня осведомленности насе-ления по вопросам ЖКХ. | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Контрольное событие  программы 1 | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Проведена работа по снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и рас-пределении коммуналь-ных ресурсов. Проинформировано население на сходах граждан по вопросам коммунального хозяйства. | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,60 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Увеличение протяжен-ности освещенных улиц населенных пунктов | 2019 | 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,10 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2019 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2019 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Контрольное событие  программы 2 | Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | Заключены договоры на поставку электро-энергии для уличного освещения и на техни-ческое обслуживание се-тей уличного освещения. Обследована террито-рия поселения на выяв-ление несанкциониро-ванных свалок. Проведе-на работа с населением по заключению догово-ров на вывоз мусора.  Приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проведены противоклещевая обра-ботка мест общего пользования, обследова-ние и дезинфекция колодцев.  Выявлена и уничтожена сорная и карантинная растительность. Проведено информиро-вание населения на сходах граждан по вопросам благоуст-ройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | 2019 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X | 838,40 | 0,00 | 0,00 | 196,8 | 641,60 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения –  Глава Администрации Масевич М.В.,  специалист 1 категории по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | 838,40 | 0,00 | 0,00 | 196,8 | 641,60 | 0,00 |