**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.06.2019 № 24/1 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 74 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.05.2019 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 99«О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.06.2019 № 45/1 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 №106 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 74 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Масевич М.В.

Приложение к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 10.06.2019 № 24/1

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | X | X | 1260,8 | 0,00 | 0,00 | 1260,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2019 | 991,30 | 0,00 | 0,00 | 991,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2.:  Ремонт автомобильных дорог общего поль-зования местного значения и искусствен-ных сооружений на них | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием | 2019 | 239,50 | 0,00 | 0,00 | 239,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3.:  Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | диагностика, обсле-дование и оценка состояния автомо-бильных дорог и искусственных со-оружений | 2019 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Контрольное событие  программы 1 | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | Проведены меро-приятия по текущему ремонту дорог с твердым покрытием, по содержа-нию автомобильных дорог в полном объеме, в том числе отсыпке, обкосу, очистке внутри-поселковых дорог | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | X | X | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | Повышение безопас-ности дорожного движения по внутри-поселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2019 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного дви-жения, как водителями, так и пешеходами | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Контрольное событие  программы 2 | Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | Проведены меро-приятия по организации дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорож-ного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; проведены среди населения агитационных беседы по пропаганде безопасности дорожного движения | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X | 1280,8 | 0,00 | 0,00 | 1280,8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения - Глава Администрации Масевич М.В.,  Ведущий специалист СЭиФ Федорова А.С. | X | X | 1280,8 | 0,00 | 0,00 | 1280,8 | 0,00 | 0,00 |