Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | X | X | X | 2 943,2 | 2 943,2 | 42,7 | 42,7 | 2 900,5 тыс. рублей, в связи с сезонностью проводимых мероприятий |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 2 943,2 | 2 943,2 | 42,7 | 42,7 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 схода. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | X | X | X | 623,7 | 623,7 | 380,4 | 380,4 | 243,3 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано в течении 2020 года |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270200901 от 2912.2018г. , также заключен договор на текущий ремонт уличного освещения | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 493,7 | 493,7 | 329,3 | 329,3 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника. Заключен договор по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течении 2020 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования; договор на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 60,0 | 60,0 | 41,1 | 41,1 | 18,9 тыс. рублей, в связи с экономией по фактически заключенным контрактам |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.06.2020 | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 566,9 | 3 566,9 | 423,1 | 423,1 | 3 143,8 тыс руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Специалист 1 категории - Журавлева И.А. | X | X | X | 3 566,9 | 3 566,9 | 423,1 | 423,1 | 3 143,8 тыс руб. |

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                                                                         А.В. Шушпанова

Исполнитель:

Специалист 1 категории – Журавлева И.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2020г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 3 566,9  тыс. рублей, бюджетной росписью – 3 566,9 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2019  года, фактическое освоение средств составило 423,1 тыс. рублей или 11,86 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 02.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций».

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено бюджетной росписью – 2 943,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 42,7 тыс. рублей или 1,45%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 1 полугодии 2020года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»). Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 623,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 380,4 тыс. рублей или 70 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                   А.В. Шушпанова

Исполнитель:

Специалист 1 категории – Журавлева И.А.