Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 982,4 | 825,8 | 825,8 |
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог местного значения | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключено 6 договоров по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 12 от 15.01.2014 на очистку дорог от снега; - № 1 от24.03.2014 на содержание дорог (за счет областных средств); - № 23/04 от 23.04.2014 по грейдированию дорог; - № 28/04 от 28.04.2014 по грейдированию дорог; - № б/н от 20.05.2014 по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части дорог; - № 10 от 25.06.2014 по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части дорог; - № 17 от 10.10.2014 по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части дорог; - № 20 от 20.10.2014 по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части дорог; - № 22 от 01.12.2014 на очистку дорог от снега. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 582,4 | 510,6 | 510,6 |
| 1.1.2. | Мероприятие: скашивание травы на обочинах | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Проведено скашивание травы на обочинах дорог, согласно заключенным договорам: № 2 от 12.05.2014; № 3 от 20.05.2014; № 4 от 20.05.2014; № 5 от 05.06.2014; № 7 от 02.07.1014; № 10 от 29.07.2014; № 11 от 04.08.2014; № 13 от 12.09.2014; № 16 от 09.09.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 138,9 | 138,9 |
| 1.1.3. | Мероприятие: очистка проезжей части дорог и обочин | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | За 12 месяцев 2014 г. проводились работы по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 7 договоров: № 28 от 03.04.2014; № 1 от 23.04.2014; № б/н от 12.05.2014; № 12 от 15.08.2014; № 15 от 19.09.2014; № б/н от 10.11.2014; № 21 от 25.11.2014. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 176,3 | 176,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключено 3 договора по ремонту дорог с твердым покрытием автомобильных дорог: - № 21/04 от 21.04.2014; - № 25/04 от 25.04.2014; - № 7/05 от 07.05.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 500,0 | 271,0 | 271,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | За 12 месяцев 2014 г. были проведены иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства - инвентаризация автомобильных мостов на сумму 10,8 тыс. рублей; - проведен строительный контроль. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 15,4 | 15,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог № 1 от 24.03.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Проведены мероприятия по текущему ремонту дорог с твердым покрытием, по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие: разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Мероприятие по разработке и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесено на 2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразова-тельных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                               Г.В. Щербаков