**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОНАДМИНИСТРАЦИЯ
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **10.12.2012 № 19 х. Гуково**

# О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 г. № 60 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2013 годы» следующие изменения:
	1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить Постановление Приложением 2, изложив в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов осуществлять финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Г.В. Щербаков

Приложение 1

к Постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 10.12.2012 № 19

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

 **«**Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Устав муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»;- постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 г. № 60 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Основные цели Программы | Качественное благоустройство населенных пунктов на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | 1.Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения. 2.Улучшение внешнего вида территории поселения.3.Повышение комфортности проживания.  |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм | 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели.3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы,перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования.4. Нормативное обеспечение.5. Механизм реализации Программы, включая организациюуправления Программой и контроль за ходом ее реализации.6. Оценка эффективности реализации Программы.Программа включает Подпрограммы:1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения»2. Подпрограмма «Уличное освещение»3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| Исполнители Программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения, Специалист первой категории по благоустройству и ЖКХ |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем бюджетного финансирования составит 10013,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2011 год - 1892,9 тыс. рублей2012 год – 2543,9 тыс. рублей2013 год – 2231,9тыс. рублей2014 год – 3345,2 тыс. рублейИсточником финансирования являются средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:- повысить уровень благоустройства территории поселения;- улучшить экологическую ситуацию;- повысить уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - улучшить состояние имеющегося дорожного фонда;- улучшить освещение улиц населенных пунктов;- улучшить условия эстетического воспитания подрастающего поколения; - увеличить уровень озеленения территории поселения; - улучшить внешний вид территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения. |

Примечание: Программа может быть подвергнута корректировке и внесению изменений в программные мероприятия; в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению.

# Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

В области дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения можно выделить следующие проблемы: содержание и уборка дорог, недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями, отсутствие технических паспортов улиц и дорог. Отклонение от нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка).

Фасадная часть Гуково-Гнилушевского сельского поселения остается малопривлекательной из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, цветниками, также требуется ремонт имеющихся и строительство новых дорог и тротуаров.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц Гуково-Гнилушевского сельского поселения: изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество, а также повысить энергоэффективность.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения ухудшается и значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо новых насаждений.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Кроме того, необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке домов и придворовых территорий от мусора.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана настоящая Программа.

# Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

# целевые показатели

Основными целями Программы являются:

- решение проблем благоустройства населенных пунктов;

- улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения;

- повышение комфортности проживания граждан;

- совершенствование системы благоустройства Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- содержание памятников, мемориалов погибших воинов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придворовых территорий;

 - улучшение технического состояния уличного освещения населенных пунктов;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- проведение реконструкции и ремонта имеющегося дорожного фонда.

Срок реализация Программы 2011-2014 годы.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые показатели Программы.

Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименованиепоказателя результативности | Единицаизмерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 7972 | 3 682 | 10361 | - |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 8 | 9 | 1 | - |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 900 | 2 350 | 1 200 | 1 500 |
| 4 | Ремонт общественных колодцев | единиц | 5 | 3 | - | 3 |
| 5 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 5000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
| 6 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 300 | 400 | 500 | 550 |
| 7 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 300 | 1000 | 350 | 350 |
| 8 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 9 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 16 | 20 | 35 | 40 |

# Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы,

# перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования

Основные цели и задачи Программы достигаются за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям (таблица № 2):

1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения»:

1.1. Очистка дорог от снега.

1.2. Грейдерование дорог.

1.3. Ремонт и содержание дорог поселения.

1.4. Изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

1.5. Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог.

1.6. Инвентаризация внутрипоселковых дорог.

1.7. Текущий ремонт дороги по ул. Первомайская х. Марс.

1.8. Разработка сметной документации, схем дислокации дорожных знаков и нанесения разметки, осуществление технического надзора.

2. Подпрограмма «Уличное освещение»:

2.1. Техническое обслуживание линий наружного освещения

2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения

3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»:

3.1. Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок

3.2. Противоклещевая обработка

3.3. Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы.

3.4. Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения

3.5. Инвентаризация общественных колодцев

3.6. Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок.

3.7. Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев

3.8. Ремонт общественных колодцев

3.9. Ремонт моста

3.10. Спил и вывоз деревьев.

Вместе с тем Программа предусматривает повысить уровень благоустройства территории поселения, улучшить экологическую ситуацию, повысить уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, проводить реконструкцию и ремонт имеющегося дорожного фонда, улучшить техническое состояние уличного освещения населенных пунктов, улучшить внешний вид территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач, предлагается:

- с целью повышения эффективности проведения работ по благоустройству территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения необходимо обеспечить выполнение плана мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, организации уличного освещения, выполнению иных работ по благоустройству территории поселения;

- повышение качества пропагандисткой работы по вопросам повышения экологической грамотности жителей поселения, воспитание у них уважительного отношения к окружающей природной среде.

Данные подходы и направления обеспечат создание новой системы благоустройства и содержания территории поселения; будут способствовать улучшению экологической обстановки, внешнего вида поселения, а также, возможно, увеличению инвестиционной привлекательности Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Система программных мероприятий и источники финансирования Программы с разбивкой по годам приведена в таблице № 2.

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения.

Таблица № 2

Система программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

# «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

| Наименование мероприятия |  Исполнитель |  Срок выполнения | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| 1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения»
 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 3881,4 | 861,5 | 619,9 | 700,0 | 1700,0 |
| 1.1 Очистка дорог от снега | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 656,4 |  56,4 | 200,0 |  200,0 | 200,0 |
| 1.2. Грейдерование дорог | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 678,8 | 17,8 | 61,0 | 200,0 | 400,0 |
| 1.3. Ремонт и содержание дорог поселения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 1476,6 | 696,6 | 80,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.4. Изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 215,3 | - | 15,3 | - | 200,0 |
| 1.5. Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 599,0 | - | 99,0 | 200,0 | 300,0 |
| 1.6. Инвентаризация внутрипоселковых дорог | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 64,6 | - | 64,6 | - |  |
| 1.7. Текущий ремонт дороги по ул. Первомайская х.Марс | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| 1.8. Разработка сметной документации, схем дислокации дорожных знаков и нанесения разметки, осуществление технического надзора | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 90,7 | 90,7 | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Уличное освещение» |
| Итого по подпрограмме |  |  | 4159,1 | 888,1 | 1139,1 | 1031,9 | 1100,0 |
| 2.1. Техническое обслуживание линий наружного освещения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 1379,6 | 245,6 | 323,5 | 400,0 | 410,5 |
| 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 2779,5 | 642,5 | 815,6 | 631,9 | 689,5 |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1973,4 | 143,3 | 784,9 | 500,0 | 545,2 |
| 3.1. Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселенияМБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | 2011 – 2014 годы | 680,0 | - | 290,0 | 190,0 | 200,0 |
| 3.2. Противоклещевая обработка | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 20,5 | 9,1 | 1,2 | 5,0 | 5,2 |
| 3.3.Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 162,7 | 24,2 | 40,0 | 48,5 | 50,0 |
| 3.4.Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 24,7 | - | 24,7 | - | - |
| 3.5.Инвентаризация общественных колодцев | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 69,0 | - | 24,0 | 45,0 | - |
| 3.6. Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 95,6 | 9,1 | 60,0 | 11,5 | 15,0 |
| 3.7. Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 562,4 | 82,4 | 280,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.8. Ремонт общественных колодцев | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 143,0 | 3,0 | 65,0 | - | 75,0 |
| 3.9. Ремонт моста | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 15,5 | 15,5 | - | - | - |
| 3.10. Спил и вывоз деревьев | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 200,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| **Итого по Программе** |  |  | **10013,9** | **1892,9** | **2543,9** | **2231,9** | **3345,2** |

Объем финансирования из местного бюджета подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения о бюджете поселения.

# Раздел 4. Нормативное обеспечение

Настоящая Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»; Постановления Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 г. № 60 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».

Во исполнение настоящей Программы могут быть приняты местные нормативно-правовые акты.

# Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организациюуправления Программой и контроль за ходом ее реализации

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Руководителем Программы является Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, а также, составляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий:

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения и прогноза бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на плановый период, отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Исполнитель Программы с учетом результатов проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом составляет отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета поселения;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2к постановлению).

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие сельского поселения производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- предложения муниципальных заказчиков бюджетных средств муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 10.12.2012 № 19

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

 1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

   ЦИФ
                                                      i
                               КЦИ  =   ----------,
                                        i     ЦИП
                                                      i
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
             i
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.
                                           i
 Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле
                                              БЗФ
                                                     i
                               КБЗ i = ----------,
                                              БЗП
                                                     i
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
             i
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия
      i         i

Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.
                                          i
 Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
                                     БРП                          БРФ
                                            i                                i
                        ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------,
                             i       ЦИП                  i      ЦИФ
                                             i                                 i
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию

 i       i

Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
       i        i
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию

  i         i

Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .
                                         i                                                                                  i