РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014 	                                                № 34                                                   х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                    Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 03.03.2014 № 34

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 345,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 22,0 тыс. рублей (6,4 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- ремонт наружных сетей водоснабжения;

- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование объектами коммунального хозяйства;

- консультационные услуги по подготовке и проведению конкурса на право заключения договоров в отношении объектов коммунального хозяйства;

- услуги по определению предварительной сметной стоимости строительства водопроводных сетей.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения:

1. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2013 № 14. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причиной вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования на ремонт водопроводных сетей.

2. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 13.03.2013 № 38/1  «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причиной вносимых изменений явилась уменьшение объемов финансирования.

3. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.05.2013 № 67. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причинами вносимых изменений явились расширение перечня программных мероприятий, перераспределение объемов финансирования.

4. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.07.2013 № 97. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причиной вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования.

5. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.08.2013 № 110. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причинами вносимых изменений явились расширение перечня программных мероприятий, увеличение объемов финансирования.

6. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 10.12.2013 № 168. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2011 № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы». Причиной вносимых изменений явилось перераспределение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы в 2013 году было запланировано 345,0 тыс. рублей, использовано 22,0 тыс. рублей, что составило 6,4 %. Причина неисполнения – невыполнение доходной части бюджета и отсутствие заключенных договоров.

Анализ результатов реализации Программы показал, что:

- общая протяженность водопроводных сетей в 2013 году составила 13370 м;

- уровень охвата населения централизованным водоснабжением составляет 55,4 %;

- допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях не превысило допустимые значения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы прекращена с 01.01.2014года на основании постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 345,0 | 0 | 0 | 345,0 | 0 | 345,0 | 0 | 0 | 345,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 323,0 тыс. руб. |
| 1. | Ремонт наружных сетей водоснабжения | 273,0 | 0 | 0 | 273,0 | 0 | 273,0 | 0 | 0 | 273,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 2. | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование объектами коммунального хозяйства | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 3. | Консультационные услуги по подготовке и проведению конкурса на право заключения договоров в отношении объектов коммунального хозяйства | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 4. | Инвентаризация объектов недвижимости | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Повышение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением | процентов | 70 | 55,4 | - 4,6 |
| 2 | Допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях | единиц | 3 | 2 | - 1 |
| 3 | Общая протяженность водопроводных сетей | м | 14200 | 13370 | - 830 |