РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014 	                                                      №  37                                                         х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2008-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2008-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 03.03.2014 № 37

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2008-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось средств в сумме 339,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета поселения 26,1 тыс. рублей, из областного бюджета 312,9 тыс. рублей Фактическое освоение составило 26,1 тыс. рублей (7,7 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы была выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение собственникам за счет средств бюджета поселения. Заявка на финансирование на областные средства направлена в Министерство строительства и архитектуры. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2013 №13 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2008 № 11 «Об утверждении программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» на 2008-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.07.2013 №94 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2008 № 11 «Об утверждении программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» на 2008-2014 годы» от 26.07.2013 №94.

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований, добавление мероприятий, финансируемых из областного бюджета.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 339,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 26,1 тыс. рублей, из областного бюджета 312,9 тыс. рублей Фактическое освоение составило 26,1 тыс. рублей (7,7 %).

Анализ результатов работы показывает, что в 2013 году была выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение собственникам за счет средств бюджета поселения площадью аварийного жилищного фонда 51,2 кв. м, что составляет 12,1 % от общей площади аварийного жилищного фонда поселения. Заявка на финансирование на областные средства направлена в Министерство строительства и архитектуры.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы с 01.01.2014года прекращена на основании Постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» и  постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 09.01.2014 № 1 «О признании утратившим силу постановление Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2008 № 11 «Об утверждении программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» на 2008-2014 годы»

Таблица 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Гуково-Гнилушевского

сельского поселения на 2008-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 339,0 | 0 | 312,9 | 26,1 | 0 | 339,0 | 0 | 312,9 | 26,1 | 0 | 26,1 | 0 | 0 | 26,1 | 0 | 312,0 тыс. руб. |
| 1. | Выплата выкупной стоимости изымаемых жилых помещений собственникам | 339,0 | 0 | 312,0 | 26,1 | 0 | 339,0 | 0 | 312,0 | 26,1 | 0 | 26,1 | 0 | 0 | 26,1 | 0 | 312,0 тыс. руб. заявка на финансирование на областные средства направлена в Министерство строительства и архитектуры |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Гуково-Гнилушевского

сельского поселения на 2008-2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Переселено из ветхого и аварийного жилого фонда | кв. м | 51,2 | 51,2 | - |