РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                        № 31                                                    х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 2 общественных субботника;

- ликвидированы 4 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 98 договоров. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 18 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выделено и оформлено в собственность 2 земельных участка под строительство жилых домов. Долевое строительство многоквартирного жилого дома,  начатое в 2014 году, приостановлено, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта. Администрацией был расторгнут контракт в одностороннем порядке. В 2015 году планируется привлечение областных средств для продолжения мероприятий по переселению граждан начатых в 2014 году, а также выделены средства для переселения двух семей из аварийного жилья.

Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.11.2013 № 68.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». Был запланирован капитальный ремонт и замена труб. Данное мероприятие  не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 18 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Оплата работ произведена частично, в виду невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено не в полном объеме, из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения. Планировалась уборка несанкционированных свалок в хуторах Гуково, Новоровенецкий, Марс. Произвели вывоз свалок в хуторе Новоровенецкий, а так же по решению суда в хуторе Коминтерн.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»  не выполнено. В 2014 году выделено и оформлено в собственность 2 земельных участка под строительство жилых домов. Заключенный муниципальный контракт с единственным поставщиком был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением обязательств подрядчиком. Выполнение мероприятия перенесено на 2015 год.

Основное мероприятие 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» не исполнено, так как  ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 3 805,1 тыс. руб., израсходовано 467,8 тыс. руб. (12,3 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 2 791,2 тыс. руб., фактических расходов не было; за счет средств бюджета поселения план – 1 013,9 тыс. руб. израсходовано 467,8 тыс. руб. (46,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» план – 3,7 тыс. руб. Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме, но оплата работ произведена частично, в виду невыполнения доходной части бюджета поселения.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» израсходовано 467,8 тыс. руб., плановые значения – 777,3 тыс. руб. (60,2%).

По подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» план – 3 024,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 791,2 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 232,9 тыс. руб.; фактических расходов не было, в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение десяти показателей (индикаторов).

По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 3,0 % по сравнению с плановым и составил 20,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 50,0 %, что ниже планового на 5,0 %, что связано с отсутствием в х. Коминтерн питьевой воды, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, по причине засушливого периода.

Показатель «Доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения» равен 13,0 %, при плановом показателе 43,0 %. Невыполнение связано с расторжением контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома,  по причине невыполнения подрядчиком условий контракта. В 2015 году планируется привлечение областных средств для продолжения мероприятий по переселению граждан запланированных на 2014 год.

Фактический показатель «Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» равен 23,0 %, при плановом – 64,0 %, показатель не достигнут в связи с неисполнением областной программы по газификации. Работы по газификации в х. Калинов и х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 23,0 %, при плановом – 85,0 %, невыполнение показателя связано с расторжением МУП «Спецавтохозяйство» договоров по вывозу ТБО в хуторах Гуково и Васецкий из-за низкой рентабельности.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 2, при плановом – 3. Ремонт общественного колодца в х. Гуково не проведен.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 15 000 м2, при плановом – 45 000 м2. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не удалось охватить всю запланированную территорию.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.01.2014 № 10 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 50,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- увеличение на 94,8 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- увеличение на 44,9 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

2. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.03.2014 № 46 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 4 901,3 тыс. руб., за счет введения в муниципальную программу 3 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения».

3. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 52 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 81,3 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства по решению Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.03.2014 № 61 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2014 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 136,0 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов, по решению Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.05.2014 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

5. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.08.2014 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.07.2014 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- перераспределены плановые ассигнования бюджета поселения на сумму 80,0 тыс. руб. с подпрограммы 3 на подпрограмму 2 на оплату расходов по уборке мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- уменьшены ассигнования по подпрограмме 3 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции:

- областной бюджет на сумму 1732,7 тыс. рублей, согласно уведомления Администрации Красносулинского района № 5 от 09.07.2014 г.;

- бюджет поселения на сумму 64,5 тыс. рублей.

6. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2014 № 127 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.09.2014 № 72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 50,3 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 17,8 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

7. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2014 № 130 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

8. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 03.12.2014 № 145 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.11.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 10,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства.

9. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2014 № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 5,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 139,3 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение на 25,0 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 20 / 17 = 1,2

С2 = 50 / 55 = 0,9

С3 = 94 / 94 = 1,0

С4 = 13 / 43 = 0,3

С5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С1.1 = 50 / 55 = 0,9

С1.2 = 1

С1.3 = 23 / 64 = 0,4

С2.1 = 23 / 85 = 0,3

С2.2 = 2 / 3 = 0,7

С2.3 = 15 000 / 45 000 = 0,3

С2.4 = 94 / 94 = 1,0

С3.1 = 13 / 43 = 0,3

С3.2 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,2 + 0,9 + 1,0 + 0,3 + 0,9 + 1 + 0,4 + 0,3 + 0,7 + 0,3 + 1,0 + 0,3) / 12 х 100 % = 69,2 %

Так как значение показателя результативности Р равно 69,2 %, что больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 467,8 / 3 805,1 х 100 % = 12,3 %

Так как значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 12,3 / 69,2 = 0,2

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Так как основное мероприятие муниципальной программы по софинансированию из областного бюджета и бюджета поселения не выполнено, по причине расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства, то информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения не представлена к настоящему отчету.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 120 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 17,0 | 20,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 55,0 | 50,0 | Ушла вода в колодцах х. Коминтерн из-за засухи |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 94,0 | 94,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | 43,0 | 13,0 | В связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 55,0 | 50,0 | Ушла вода в колодцах х. Коминтерн из-за засухи |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | процентов | - | 64,0 | 23,0 | Работы по газификации в х. Калинов и х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 85,0 | 23,0 | МУП «Спецавтохозяйство» г. Гуково отказался вывозить мусор в х. Гуково х. Васецкий в связи с нерентабельностью |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 3 | 2 | Ремонт общественного колодца в х. Гуково не проведен из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 45000,0 | 15000,0 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 94,0 | 94,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | 43,0 | 13,0 | В связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства |
| 3.2 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение удовлетво- ренности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | Так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, произошло увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 18 сходов. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника и ликвидированы 4 несанкционированные свалки. | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать мероприятие в полном объеме |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На 18 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение удовлетворенности населения | Выделено и оформлено в собственность 2 земельных участка под строительство жилых домов. | Заключенный муниципальный контракт с единственным поставщиком был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением обязательств подрядчиком |
| 3.2 | Основное мероприятие «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение качества проживания на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда, запланиро-ванного на 2015 год - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3 805,1 | 467,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 013,9 | 467,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 3,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 3,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 777,3 | 467,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 777,3 | 467,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 601,2 | 357,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 601,2 | 357,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 119,0 | 53,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 119,0 | 53,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 57,1 | 57,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 57,1 | 57,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 3 024,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 232,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 3 024,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 232,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | + 80,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.08.2014 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | - 80,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |