**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

03.12.2015 № 108 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 124 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.10.2015 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2015 № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 124 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Распоряжение Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.03.2015 № 37 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 124 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 03.12.2015 № 108

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Шевченко Е.А.  (Глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | 908,50 | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 828,80 | 0,00 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Шевченко Е.А.  (Глава поселения Щербаков Г.В.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 751,80 | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 672,10 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.2.:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2015 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.3.:  Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2015 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.4.:  Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист первой категории Шевченко Е.А.  (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 |
|  | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Проведены мероприятия по текущему ремонту дорог с твердым покрытием, по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского \_\_ поселения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Шевченко Е.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразова-тельных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 908,50 | 0,00 | 79,7 | 0,00 | 828,80 | 0,00 |