Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | X | X | X | 125,5 | 178,7 | - | - | 178,7 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Снижение уровня потерь при произ-водстве, транспорти-ровке и распределении коммунальных ресурсов. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 26,5- | 79,7 | - | - | 79,7 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 схода. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | в 4 квартале планируется выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации | 29.06.2017 | 30.09.2017 | 99,0 | 99,0 | - | - | 99,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2017 года |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Выделены средства на выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации | X | 30.09.2017 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | X | X | X | 540,4 | 540,4 | 253,2 | 341,9 | 183,3 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 2560 от 07.02.2017г. 05.06.17 заключен договор на текущий ремонт уличного освещения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 478,7 | 478,7 | 221,7 | 297,1 | 257,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2017 года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Заключен договор по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Погашена кредиторская задолженность 2016 года за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 46,7 | 46,7 | 16,7 | 30,0 | 30,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2017 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования; договор на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 0,2 тыс. рублей экономия денежных средств по результатам проведения закупки по противоклещевой обработке мест общего пользования |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | на 2017 год переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным не запланировано | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Проведена проверка достоверности сметных нормативов по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: х. Новоровенецкий, ул. Карьерная, д. 65, Гуково-Гнилушевского сельского поселения, согласно договору. Ликвидацию жилищного фонда планируется произвести до конца 2017 года. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1. | Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | Заключен договор и проведена проверка достоверности сметных нормативов по сносу ветхого жилого дома. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 675,9 | 729,1 | 263,2 | 351,9 | 362,0 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Десятников Г.А. Инспектор – Березнякова В.И. | X | X | X | 675,9 | 729,1 | 263,2 | 351,9 | 362,0 тыс. рублей |

И.о. Главы Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  М.В. Масевич

Исполнитель:

Инспектор – Березнякова В.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 154.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено: муниципальной программой – 675,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 729,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». За 9 месяцев 2017 года заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 351,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 263,2 тыс. рублей или 36,1 %, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2016 года в сумме 16,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 129 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено бюджетной росписью – 178,7 тыс. рублей, муниципальной программой – 125,5 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». За 9 месяцев 2017 года фактических расходов не было.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. За 9 месяцев 2017 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»). Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» включено в сводную бюджетную роспись в июне 2017 года. Выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации запланировано на 4 квартал 2017 года.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Выделены средства на выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 540,4 тыс. рублей. Заключено 5 договоров на сумму 341,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 253,2 тыс. рублей или 46,9 %, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2016 года в сумме 16,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Заключен 1 договор на услуги по проверке достоверности сметных нормативов по сносу ветхого жилого дома, расположенного по адресу: х. Новоровенецкий, ул. Карьерная, д. 65, Гуково-Гнилушевского сельского поселения на сумму 10,0 тыс. рублей. Ликвидацию жилищного фонда планируется произвести до конца 2017 года. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия 3.2 («Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»), срок выполнения которого предусмотрен в течение 2017 года.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате получено положительное заключение по проверке достоверности сметных нормативов по сносу ветхого жилого дома.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. Главы Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                     М.В. Масевич

Исполнитель:

Инспектор – Березнякова В.И.