Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | X | X | X | 1280.8 | 1280.8 | 1277.6 |  | мероприятия по содержанию дорог запланированы на 4 квартал 2019 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог, ). | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1022.9 | 1022.9 | 1019.8 |  | 3,1 тыс. руб., мероприятия по содержанию дорог запланированы на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Проведено обследование дорог с твердым покрытием, выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог, ). Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений. Проведено обследование дорог с твердым покрытием, выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1280,8 | 1280,8 | 1277.6 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения –Глава Администрации – Масевич М.В. Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С. | X | X |  | 1280,8 | 1280,8 | 1277.6 |  |  |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                           М.В.Масевич

Исполнитель:

Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 106.

На реализацию муниципальной за 9 месяцев 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1280,8тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1277.6 тыс. рублей или 99.8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2018 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1260,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1257,6 тыс. рублей или 99,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 9 месяцев 2019 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог); проведено обследование дорог с твердым покрытием. Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами». Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                    М.В.Масевич

Исполнитель:

Ведущий специалист сектора ЭиФ – Федорова А.С.