**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.12.2022 № 84 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2021 № 29 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 02.12.2022 №53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2021 № 17 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06.09.2022 № 151 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 №106 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2021 № 29 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения C.В.Филенко

Приложение к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 07.12.2022 № 84

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | X | X | 1430,8 | 0,00 | 0,00 | 1430,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2022 | 1430,8 | 0,00 | 0,00 | 1430,8 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2.:  Ремонт автомобильных дорог общего поль-зования местного значения и искусствен-ных сооружений на них | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием | 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3.:  Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | диагностика, обсле-дование и оценка состояния автомо-бильных дорог и искусственных со-оружений | 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Контрольное событие  программы 1 | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | Проведены меро-приятия по текущему ремонту дорог с твердым покрытием, по содержа-нию автомобильных дорог в полном объеме, в том числе отсыпке, обкосу, очистке внутри-поселковых дорог | 2022 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | Повышение безопас-ности дорожного движения по внутри-поселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного дви-жения, как водителями, так и пешеходами | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Контрольное событие  программы 2 | Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | Проведены меро-приятия по организации дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорож-ного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; проведены среди населения агитационных беседы по пропаганде безопасности дорожного движения | 2022 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X | 1430,8 | 0,00 | 0,00 | 1430,8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Филенко С.В.,  специалист 1 категории Круду Е.Н. | X | X | 1430,8 | 0,00 | 0,00 | 1430,8 | 0,00 | 0,00 |