РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__г. 	                                          № __                                                   х. Гуково

«Об исполнении отчета по плану реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за первое полугодие 2022 года»

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за первое полугодие  2023 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                      С.В. Филенко

Постановление вносит:

Специалист первой категории по благоустройству

Щекина Елена Николаевна

Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

от __.__.20__г.  №__

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

Отчетный период первое полугодие 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | X | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1 118,1 | 1 118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. рублей исполнение заключенных муниципальных контрактов планируется в 3 квартале 2023года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог, приобретение и установка двух автопавильонов) | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1118,1 | 1118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. рублей исполнение заключенных муниципальных контрактов планируется в 3 квартале 2023года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Ремонт дорожных знаков и восстановление дорожной разметки | 01.01.3 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | 01.01.23 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | Х | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1 118,1 | 1 118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. рублей исполнение заключенных муниципальных контрактов планируется в 3 квартале 2023года |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству – Щекина Е.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                                                                                                       С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству

Щекина Елена Николаевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период: первое полугодие  2023г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 118,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 989,9 тыс. рублей или 88,53 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 1118,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 989,9 тыс. рублей или 88,53 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За первое полугодие 2023 года выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега). Заключено соглашение на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения бюджету Красносулинского района.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год расходов не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены основные мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения», 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами». Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                           С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству

Щекина Елена Николаевна