РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__ 	                                                №__                                                х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023 года»

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается  за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                    С.В.Филенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от __.__.20__ №__

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 12 месяцев 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 12.09.2018 № 78, Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 №106.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Гуково-Гнилушевского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 12 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, приобретение и установка двух остановочных павильонов в х.Гуково);

- оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в течении 12 месяцев 2023 года способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения»;

- Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 4 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в течении девяти месяцев 2023 года осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 110.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Васецкий, Новоровенецкий, Коминтерн, Марс, Гуково, Калинов, Малый;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог в хуторе Гуково по ул. Краснопартизанская;

- приобретение  и установка остановочных павильонов в х.Гуково по ул. Краснопартизанская;

- произведена паспортизация  автомобильных дорог местного   значения по Гуково-Гнилушевскому сельскому поселению

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» проводились работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий в хуторе Гуково.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» работы не проводились.

По основному мероприятию 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов не планировалось.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» в течении 12 месяцев  2023 года реализация основных мероприятий муниципальной программы привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 110 в течении 12 месяцев 2023 года муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог в хуторе Гуково.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета Красносулинского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 1 356,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023 года составило 1356,1 тыс. рублей (100,0 процент), в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) (№2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) (№ 1, 1.1) не исполнены.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 12 месяцев 2023 года в муниципальную программу 6 раз были внесены изменения, внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2023 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 2:4= 0,50. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:4=0,5, что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:4=0,5;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 645,0:627,5= 0,97;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,97=1,0309.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,5*0,5+0,5*0,3+1,0309*0,2=0,6061.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Из-за объема средств дорожного фонда, не позволяющего выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями, не достигли плановых значений показатели (индикаторы) 1 и 2.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о средней эффективности реализации муниципальной программы в 2018году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 65,2 | 70,0 | 65,2 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2023года

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1356,1 | 1356,1 | 1356,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |