Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

За первое полугодие 2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период  первое полугодие   2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | X | X | X | 1118,1 | 1118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. руб. исполнение планируется на 3 квартал 2023г |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). Отремонтированы дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1118,1 | 1118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. руб., исполнение планируется на 3 квартал 2023г |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Заключено 5 договора по содержанию автомобильных дорог. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | Заключен 1 договор на установку остановочных павильонов. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1118,1 | 1118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. руб. исполнение планируется на 3 квартал 2023г |
|  |  | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист первой категории по благоустройству –Щекина Е.Н. | X | X | X | 1118,1 | 1118,1 | 989,9 | 1118,1 | 128,2 тыс. руб. исполнение планируется на 3 квартал 2023г |

- Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения _________________________С.В.Филенко

- Исполнитель: Специалист первой категории по  благоустройству______________________Е.Н.Щекина