Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

Отчетный период девять месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | X | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1 118,1 | 1 118,1 | 1096,9 | 1096,9 | 21,2 тыс. рублей- в связи с отсутствием фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог, приобретение и установка двух автопавильонов), покос травы вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизация автомобильных дорог местного значения. | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1118,1 | 1118,1 | 1096,9 | 1096,9 | 21,2 тыс. рублей- в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Ремонт дорожных знаков и восстановление дорожной разметки | 01.01.3 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | 01.01.23 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | Х | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.23 | 31.12.2023 | 1 118,1 | 1 118,1 | 1096,9 | 1096,9 | 21,2 тыс. рублей- в связи с отсутствием фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству – Щекина Е.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского  поселения __________________________С.В.Филенко

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству   Щекина Елена Николаевна