**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.02.2025 г. № 13 х. Гуково

О проведении мероприятий по подготовке к весеннему паводку

В целях подготовки и проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2025 года, снижения ущербов от вредного воздействия вод, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Рекомендовать руководителю Гуковского участка ГУП РО «УРСВ», как собственнику ГТС, находящихся на территории поселения провести осмотр и очистку водостоков ГТС, выполнить инженерно-технические мероприятия по укреплению ГТС.

2. Создать противопаводковую комиссию (Приложение 1).

3. Рекомендовать директорам МОУ Гуково-Гнилушанская школа – Ивахненко С.А. и МОУ Новоровенецкая школа – Шиловских В.В. организовать ознакомление учащихся с мерами безопасности и оказания первой медицинской помощи в период паводка.

4. Руководителям сельхозпредприятий принять меры по недопущению попадания ядохимикатов и органических удобрений в зону подтопления и бассейны рек.

5. Утвердить план по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка (Приложение 2).

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения С.В. Филенко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Гуково-Гнилушевского сельского поселения

от 04.02.2025 г. № 13

**СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:** | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Филенко С.В. |
|  |  |
| **Секретарь комиссии:** | Инспектор по вопросам ГО и ЧС, ПБ Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Али Е.А. |
|  |  |
| **Члены комиссии:** | Ведущий специалист по благоустройству и ЖКХ Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Рева Н.Н. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Гуково-Гнилушевского сельского поселения

от 04.02.2025 г. № 13

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Гуково-Гнилушевского сельского поселения к весеннему половодью и паводку 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2025 года | До 01.03.2025  | Специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 2. | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС | До 01.03.2025  | Собственник ГТС, специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 3. | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности | До 01.03.2025 | Собственники прудов (арендаторы), специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 4. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства | До 01.03.2025 | Специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 5. | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | До 15.04.2025 | Гуковский участок ГУП РО «УРСВ» | Глава поселения |  |
| 6. | Заключить договор на обследование и обеззараживание питьевой воды в колодцах общественного пользования с Красносулинским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | До 20.03.2025 | Специалист по благоустройству | Глава поселения |  |
| 7. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 15.04.2025 | Специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 8. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в Управление по делам ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод | До 01.04.2025  | Специалист по ГО ЧС | Глава поселения |  |
| 9. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. | До 01.04.2025 | Глава поселения |  |  |
| 10. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Специалист по благоустройству | Глава поселения |  |
| 11. |  Оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел.5-34-05, 05 согласно схеме сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения председателя КЧС и ПБ  | До 25.02.2025Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава поселения, Специалист по ГО и ЧС |  |  |

Специалист по вопросам ГО и ЧС

Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Е.А. Али