РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.___.20__г. 	                                          №__                                              х. Гуково

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за двенадцать месяцев 2024 года»

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за двенадцать месяцев 2024 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                      С.В. Филенко

Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

от __.__.20__г.  №__

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

Отчетный период двенадцать месяцев  2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | X | 01.01.24 | 31.12.2024 | 2775,2 | 2775,2 | 2775,1 | 2775,1 | 0,1 тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, восстановление поперечного профиля и ровности дорог ул. Карьерная ,х.Новоровенецкий, покос травы вдоль дорог, укрепление обочины внутрипоселковой дороги ул. Дачная в х. Коминтерн, ямочный ремонт автомобильной дороги в х. Васецкий, Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением щебня, гравия и других материалов автомобильной дороги в х.Коминтерн | 01.01.24 | 31.12.2024 | 2775,2 | 2775,2 | 2775,1 | 2775,1 | 0,1 тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | Ремонт дорожных знаков и восстановление дорожной разметки | 01.01.24 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. |  | 01.01.24 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлены тематические материалы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | Х | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.24 | 31.12.2024 | 2775,2 | 2775,2 | 2775,1 | 2775,1 | 0,1, тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Филенко С.В. Ведущий специалист по благоустройству Рева Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Ведущий специалист по благоустройству____________________Рева Н.Н.