Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | X | X | X | 1 180,1 | 1 180,1 | 594,0 | 680,2 | 586,1 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 773,9 | 773,9 | 398,6 | 478,3 | 375,3 тыс. руб., мероприятия по содержанию дорог запланированы на 2 полугодие 2016 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Отремонтированы дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 300,0 | 300,0 | 195,4 | 195,4 | 104,6 тыс. руб. текущий ремонт дороги в х. Васецкий запланирован в 3 квартале 2016 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 тыс. руб., обследование и оценка состояния автомобильных дорог запланированы во 2 полугодии 2016 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 6,5 | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 тыс. руб., освоение средств запланировано на 3 квартал 2016 года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Заключено 10 договоров по содержанию автомобильных дорог. Проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог. Составление сметы на проектные работы запланированы на 2 полугодие 2016 года. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 тыс. руб. |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 тыс. руб. нанесение разметки и установка дорожных знаков планируется во 2 полугодии 2016 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | Заключен 1 договор на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 280,1 | 1 280,1 | 624,0 | 710,2 | 656,1 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Щекина Е.Н. | X | X | X | 1 280,1 | 1 280,1 | 624,0 | 710,2 | 656,1 тыс. руб. |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Щекина Е.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2016 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 280,1 тыс. руб. В 1 полугодии 2016 года заключено 11 договоров на сумму 710,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 624,0 тыс. рублей или 48,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 116 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1 180,1 тыс. рублей. В 1 полугодии 2016 года заключено 10 договоров на сумму 680,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 594,0 тыс. рублей или 50,3 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 1 полугодии 2016 года в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог); выполнены работы по текущему ремонту асфальтового покрытия дорог в х. Гуково.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2016 года заключен 1 договор на сумму 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 30,0 тыс. рублей или 30,0 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Щекина Е.Н.