Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.07.2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 20,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 9 сходов. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения. Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 2560 от 29.01.2015г. Техническое обслуживание сетей уличного освещения не проводилось. Согласно договору от 12.09.2014 № 14 (погашение кредиторской задолженности 2014 года) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 572,1 | 143,6 | 572,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Погашена кредиторская задолженность 2014 года по договорам от 09.01.2014 № РКЗ/012 и от 14.10.2014 № 19. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 122,0 | 56,9 | 56,9 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 184/060/74 от 26.03.2015. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Заключено 2 договора на ремонт памятников от 22.04.2015 № 1 и № 2. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 82,9 | 15,0 | 24,7 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной раститель-ности. На сходах граждан проводилось информиро-вание населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключены 2 муниципальных контракта от 15.06.2015 на строительство жилых домов на общую сумму 6750,9 тыс. руб. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 7 715,8 | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Рева Н.Н. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключены 2 муниципальных контракта от 15.06.2015 на строительство жилых домов на общую сумму 6750,9 тыс. руб. Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                                        Щербаков Г.В.