РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2012	                               № 28	                  х. Гуково

Об  утверждении отчета об исполнении

долгосрочной муниципальной  целевой

программы «Благоустройство  территории

Гуково - Гнилушевского сельского поселения

на  2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.12.2009 № 69 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Гуково - Гнилушевского сельского поселения на  2011-2014 годы» за 2011год согласно приложениям 1,2.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения	            Н.А. Ременцова

- Приложение 1

- к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения

- от 15.03.2012  № 28

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

на  «01» января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе |  | всего | 1939,8 | 1892,9 | 1892,9 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1939,8 | 1892,9 | 1892,9 |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Уличное освещение |  | всего | 915,7 | 888,1 | 888,1 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 915,7 | 888,1 | 888,1 |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Грейдирование и отсыпка внутрипоселковых дорог, изготовление схем дорожных знаков |  | всего | 880,0 | 861,5 | 861,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 880,0 | 861,5 | 861,5 |  |
| 3 | Мероприятие № 4 Прочие мероприятия по благоустройству |  | всего | 144,1 | 143,3 | 143,3 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 144,1 | 143,3 | 143,3 |  |

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                  _____________    Н.А. Ременцова

Исполнитель: Чернышева Л.Я.

- Приложение  2

- к постановлению Администрации

- Гуково-Гнилушевского

- сельского поселения

- от 15.03.2012  № 28

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

на  «01» января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показа- теля ре- зультативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  | Тыс.рублей | 1939,8 | 1892,9 |  | 1939,8 |  |  |  | 1939,8 | 1892,9 |  |  |  | 1892,9 |  |
|  | Меро- приятие № 1 |  | Тыс.рублей | 915,7 | 888,1 |  | 915,7 |  |  |  | 915,7 | 888,1 |  |  |  | 888,1 |  |
|  | Меро- приятие № 2 |  | Тыс.рублей | 880,0 | 861,5 |  | 880,0 |  |  |  | 880,0 | 861,5 |  |  |  | 861,5 |  |
|  | Меро- приятие № 3 |  | Тыс.рублей | 144,1 | 143,3 |  | 144,1 |  |  |  | 144,1 | 143,3 |  |  |  | 143,3 |  |

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                  _____________    Н.А. Ременцова

- Исполнитель: Чернышева Л.Я.

- 886361-5-68-56