РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 	                                            №  51                            х. Гуково

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 1 квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 1 квартал 2013 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.04.2013 № 51

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

по состоянию на « 01 »  апреля   2013  г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего | 2 231,9 | 2 763,8 | 832,6 | 1 931,2 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 100,0 | 2 763,8 | 832,6 | 1 931,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 700,0 | 700,0 | 298,0 | 402,0 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 700,0 | 700,0 | 298,0 | 402,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1. | Очистка дорог от снега | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 200,0 | 200,0 | 99,6 | 100,4 программные мероприятия запланированы в 1 и 4 квартале 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 99,6 | 100,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2. | Грейдирование дорог | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 200,0 | 200,0 | 98,7 | 101,3 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 98,7 | 101,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3. | Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 200,0 | 200,0 | 99,7 | 100,3 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 99,7 | 100,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт и содержание дорог поселения | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| - Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 1031,9 | 1181,9 | 246,6 | 935,3 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1031,9 | 1181,9 | 246,6 | 935,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1. | Техническое обслуживание линий наружного освещения | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 400,0 | 550,0 | 64,9 | 485,1 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 400,0 | 550,0 | 64,9 | 485,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 631,9 | 631,9 | 181,7 | 450,2 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 631,9 | 631,9 | 181,7 | 450,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 500,0 | 881,9 | 288,0 | 593,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 500,0 | 881,9 | 288,0 | 593,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.1. | Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 190,0 | 400,0 | 97,5 | 302,5 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 190,0 | 400,0 | 97,5 | 302,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.2. | Инвентаризация объектов недвижимости | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 45,0 | 45,0 | 43,6 | 1,4 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 45,0 | 45,0 | 43,6 | 1,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.3. | Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 48,5 | 48,5 | 47,9 | 0,6 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 48,5 | 48,5 | 47,9 | 0,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.4. | Спил и вывоз деревьев | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 100,0 | 200,0 | 99,0 | 101,0 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 100,0 | 200,0 | 99,0 | 101,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.5. | Противоклещевая обработка | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 5,0 | 10,0 | - | 10,0 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 5,0 | 10,0 | - | 10,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.6. | Работы по приведению в порядок территории памятников | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 11,5 | 11,5 | - | 11,5 программные мероприятия запланированы во 2 квартале 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 11,5 | 11,5 | - | 11,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3.7. | Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 100,0 | 166,9 | - | 166,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 100,0 | 166,9 | - | 166,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |