РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015                                                      №  88                                                  х. Гуково

О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, на основании постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06.09.2013 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 152  «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                            Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 29.07.2015 № 88

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Гуково-Гнилушевского сельского поселения; - повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Гуково-Гнилушевского сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет — 6338,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1 745,7 тыс. рублей; 2015 год — 908,5 тыс. рублей; 2016 год — 872,1 тыс. рублей; 2017 год — 762,9 тыс. рублей; 2018 год — 683,2 тыс. рублей; 2019 год — 683,2 тыс. рублей; 2020 год — 683,2 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 398,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 159,4 тыс. рублей; 2015 год — 79,7 тыс. рублей; 2016 год — 79,7 тыс. рублей; 2017 год — 79,7 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 0,0 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения — 5940,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1 586,3 тыс. рублей. 2015 год — 828,8 тыс. рублей; 2016 год — 792,4 тыс. рублей; 2017 год — 683,2 тыс. рублей; 2018 год — 683,2 тыс. рублей; 2019 год — 683,2 тыс. рублей; 2020 год — 683,2 тыс. рублей; Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Гуково-Гнилушевского сельского поселения; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, согласно форме статистической отчетности 3-ДГ (МО) составляет 22,015 км. Ремонт и содержание дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и обеспечить комфортное проживание населения.

Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры поселения, требует решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения и развитие транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть Гуково-Гнилушевского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия,  водоотводных и мостовых сооружений.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гуково-Гнилушевском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Гуково-Гнилушевского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы предстоит решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения.

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджета поселения корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Результат реализации муниципальной программы:

-развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

-современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Гуково-Гнилушевском сельском поселении.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы, этапы муниципальной программы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы представлены в приложении №7 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает:

- содержание автомобильных дорог местного значения

- скашивание травы на обочинах;

- очистку проезжей части дорог и обочин.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного значения.

3.	Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает проведение диагностики, обследование и оценку состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

4.	Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог местного значения.

5. Организация дорожного движения:

- установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки;

- разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков.

6. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами:

- оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения.

Обоснованность выделения подпрограмм в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения;

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств  бюджета поселения и областного бюджета.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются 
в соответствии с утвержденным бюджетом Гуково-Гнилушевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет — 6338,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1 745,7 тыс. рублей;

2015 год — 908,5 тыс. рублей;

2016 год — 872,1 тыс. рублей;

2017 год — 762,9 тыс. рублей;

2018 год — 683,2 тыс. рублей;

2019 год — 683,2 тыс. рублей;

2020 год — 683,2 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета — 398,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 159,4 тыс. рублей;

2015 год — 79,7 тыс. рублей;

2016 год — 79,7 тыс. рублей;

2017 год — 79,7 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения — 5940,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1 586,3 тыс. рублей.

2015 год — 828,8 тыс. рублей;

2016 год — 792,4 тыс. рублей;

2017 год — 683,2 тыс. рублей;

2018 год — 683,2 тыс. рублей;

2019 год — 683,2 тыс. рублей;

2020 год — 683,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №5 и приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к муниципальной программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

участников муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Гуково-Гнилушевского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации и вносит их на рассмотрение Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации проект постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры

Гуково-Гнилушевского сельского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры

Гуково-Гнилушевского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет — 5888,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1 545,7 тыс. рублей; 2015 год — 908,5 тыс. рублей; 2016 год — 822,1 тыс. рублей; 2017 год — 712,9 тыс. рублей; 2018 год — 633,2 тыс. рублей; 2019 год — 633,2 тыс. рублей; 2020 год — 633,2 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета — 398,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 159,4 тыс. рублей; 2015 год — 79,7 тыс. рублей; 2016 год — 79,7 тыс. рублей; 2017 год — 79,7 тыс. рублей; 2018 год — 0,0 тыс. рублей; 2019 год — 0,0 тыс. рублей; 2020 год — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения — 5490,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1 386,3 тыс. рублей. 2015 год — 828,8 тыс. рублей; 2016 год — 742,4 тыс. рублей; 2017 год — 633,2 тыс. рублей; 2018 год — 633,2 тыс. рублей; 2019 год — 633,2 тыс. рублей; 2020 год — 633,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Гуково-Гнилушевского сельского поселения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Внутрипоселковые дороги находятся в муниципальной собственности Гуково-Гнилушевского сельского поселения и обслуживают местные связи. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на начало 2013 г. составила 22,015 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории, на 83,8 процентах общей протяженности отсутствует твердое покрытие.

К числу наиболее актуальных проблем транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения относятся следующие:

-высокий уровень физического износа дорожного покрытия;

-существует острая нехватка средств на содержание дорог общего пользования местного значения;

-отсутствие на 83,8 % процентах автомобильных дорогах поселения твердого покрытия.

Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с требованиями СниП.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предстоит решить следующие задачи:

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расхода бюджета корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Результат реализации подпрограммы:

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает:

- содержание автомобильных дорог местного значения

- скашивание травы на обочинах;

- очистку проезжей части дорог и обочин.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного значения.

- Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает проведение диагностики, обследование и оценку состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

- Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог местного значения.

- Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения и областного бюджета.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются 
в соответствии с утвержденным бюджетом Гуково-Гнилушевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет — 5888,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1 545,7 тыс. рублей;

2015 год — 908,5 тыс. рублей;

2016 год — 822,1 тыс. рублей;

2017 год — 712,9 тыс. рублей;

2018 год — 633,2 тыс. рублей;

2019 год — 633,2 тыс. рублей;

2020 год — 633,2 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета — 398,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 159,4 тыс. рублей;

2015 год — 79,7 тыс. рублей;

2016 год — 79,7 тыс. рублей;

2017 год — 79,7 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения — 5490,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1 386,3 тыс. рублей.

2015 год — 828,8 тыс. рублей;

2016 год — 742,4 тыс. рублей;

2017 год — 633,2 тыс. рублей;

2018 год — 633,2 тыс. рублей;

2019 год — 633,2 тыс. рублей;

2020 год — 633,2 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»

муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения (далее- подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Гуково-Гнилушевском сельском поселении; - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - тяжесть последствий (количество лиц погибших, в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет – 450 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 200 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 50 тыс. рублей; 2017 год – 50 тыс. рублей; 2018 год – 50 тыс. рублей; 2019 год – 50 тыс. рублей; 2020 год – 50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | создание современной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Гуково-Гнилушевского сельского поселения»

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по Красносулинскому району неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

муниципальной программы

Целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения на дорогах Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиям ее достижения является решение следующей задачи:

создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Гуково-Гнилушевском сельском поселении;

формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (кол-во лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения:

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

1. Организация дорожного движения:

- установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки;

- разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков.

2. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами:

- оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Ежегодные объемы финансирования подпрограммы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Гуково-Гнилушевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет – 450 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 200 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 50 тыс. рублей;

2017 год – 50 тыс. рублей;

2018 год – 50 тыс. рублей;

2019 год – 50 тыс. рублей;

2020 год – 50 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлена в приложении    № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Едини ца. из-мере-ний. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 83,8 | 83,8 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
| Подпрограмма1. «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | х | х | х | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 8,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатели 1 1.1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатели 1 1.1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.: Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Невыполнение запланированных показателей | Показатели 1 1.1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4: Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | Невыполнение запланированных показателей | Показатели 1 1.1 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского __ поселения | увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | увеличение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата от 06.09.2012 № 480 | Росстат |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения V1 - автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям V2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Д общ = 1Д+2Д+Дп, где | Д общ - общая протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) 1 Д протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) по объекту 1; 2 Д- протяженность дорог построенных (капитально отремонтированных) по объекту 2 и т. д. Строительство дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | П = Пi * 4,5%/100%- Пi, где П- количество лиц, погибщих в результате дорожно- транспортных происшествий; Пi- количество лиц, погибщих в результате дорожно- транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно транспортных происшествиях. | П- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий; Пi- количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно транспортных происшествиях. (Фактическое значение по справке погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД МО МВД) |
| 4 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |  | Тп = П / П+Р*100, где П- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р - количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествий. | П- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р - количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествий. (Фактическое значение по справке погибших и получивших ранения в результате дорожно- транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД МО МВД) |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего: в том числе: | 951 | х | х | х | 1745,7 | 908,5 | 872,1 | 762,9 | 683,2 | 683,2 | 683,2 |
|  |  | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 1745,7 | 908,5 | 872,1 | 762,9 | 683,2 | 683,2 | 683,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 1545,7 | 908,5 | 822,1 | 712,9 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 982,4 | 651,8 | 585,4 | 487,6 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 500,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов на ремонт и содер-жание автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 13,3 | 6,7 | 6,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация дорожного движения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 951 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к муниципальной программе

Расходы

бюджета поселения, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 1745,7 | 908,5 | 872,1 | 762,9 | 683,2 | 683,2 | 683,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 159,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1586,3 | 828,8 | 792,4 | 683,2 | 683,2 | 683,2 | 683,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 1545,7 | 908,5 | 822,1 | 712,9 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 159,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1386,3 | 828,8 | 742,4 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 982,4 | 651,8 | 585,4 | 487,6 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 159,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 823,0 | 572,1 | 505,7 | 407,9 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 500,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 500,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 13,3 | 6,7 | 6,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 13,3 | 6,7 | 6,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация дорожного движения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» |  | в части утверждения нормативов финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | до 01.03.2016 |