РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016 	                                                       № 43                                                х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 30.03.2016 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06.09.2013 № 115, Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 124 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2015 году составил 908,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 79,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 828,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 634,9 тыс. рублей (69,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 79,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 555,2 тыс. рублей.

В целях создания условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Гуково-Гнилушевского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте;

- составлены сметы на проектно-изыскательские работы по строительству автодороги с асфальтовым покрытием в х. Марс;

- оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в хуторах Новоровенецкий, Гуково, Васецкий, Калинов, Коминтерн);

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Новоровенецкий, Гуково, Калинов, Васецкий;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в х. Новоровенецкий за счет средств областного бюджета.

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» проведение работ по текущему ремонту автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в хуторах Васецкий и Гуково перенесено на 1 полугодие 2016 года.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»: проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковой дороги ул. Первомайская х. Марс ул. Советская х. Марс в связи со сменой материала дорожного покрытия; составлено техническое задание на проектирование по строительству автодороги с асфальтовым покрытием в х. Марс.

По основному мероприятию 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» в 2015 году бюджетные ассигнования на реализацию 2 основных мероприятий не предусматривались.

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- дорожные знаки находятся в исправном состоянии;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2015 год – 908,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 79,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 828,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 634,9 тыс. рублей (69,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 79,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 555,2 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) (№ 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателей (№ 1, 1.1) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

Принято 5 постановлений Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.02.2015 № 18 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.03.2015 № 24/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» увеличены бюджетные ассигнования на 209,7 тыс. рублей на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. В целях приведения нормативно-правового акта Гуково-Гнилушевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.07.2015 № 88 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы».

4. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2015 № 148 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.10.2015 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей между основными мероприятиями муниципальной программы:

- увеличены бюджетные ассигнования на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной 2016 год утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 15.12.2015 № 158 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в приложении № 4.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателей, не достиг плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 2:4= 0,5. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:4=0,25, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:4=0,25;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 634,9:908,5= 0,699;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,25:0,699=0,358.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,5*0,5+0,25*0,3+0,358*0,2=0,397.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

В связи с переносом мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 1 полугодие 2016 года не достиг плановых значений показатель (индикатор) 1.1. Из-за объема средств дорожного фонда, не позволяющего выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями, не достиг плановых значений показатель (индикатор) 1.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о малоэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Исходя из результатов мониторинга реализации, а также в связи с недостаточным объемом средств дорожного фонда в 2016 году потребуется корректировка плановых значений показателей (индикаторов) 1, 1.1 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Кроме того, в целях совершенствования реализации потребуется внесение изменений в состав целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы 1, а также разделы 2 муниципальной программы и подпрограммы 1 муниципальной программы в части актуализации информации.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 116 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству__________ Горнухина Г.С.

### Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 83,8 | 75,0 | 83,8 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,0 | 0,4 | - | выполнение мероприятия перенесено на 1 полугодие 2016 года |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 1 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | 9,8 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги) | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»… | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | - | выполнение мероприятия перенесено на 1 полугодие 2016 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковой дороги ул. Первомайская х. Марс ул. Советская х. Марс в связи со сменой материала дорожного покрытия; составлено техническое задание на проектирование по строительству автодороги с асфальтовым покрытием в х. Марс | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме | - |
| 6 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 7 | Основное мероприятие 2.1:«Организация дорожного движения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского поселения | дорожные знаки находятся в исправном состоянии; оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением | - |

### Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 908,5 | 908,5 | 634,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 828,8 | 828,8 | 555,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 908,5 | 908,5 | 634,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 828,8 | 828,8 | 555,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 751,8 | 751,8 | 609,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 672,1 | 672,1 | 529,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 110,0 | 110,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 110,0 | 110,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 40,0 | 40,0 | 18,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 18,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение № 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | + 100,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2015 № 148 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | + 100,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |

### Приложение № 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,3 | - | 7,7 | 79,7 | 92,3 | - | - | 6,7 | 7,7 |
| ВСЕГО: | 92,3 | - | 7,7 | 79,7 | 92,3 | - | - | 6,7 | 7,7 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Гуково-Гнилушевского сельского поселения, соглашениями |