РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016		                              № 71 	                                               х. Гуково

О подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Гуково-Гнилушевского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям: МБУК «Гуково-Гнилушевский сельский дом культуры», МБУК «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения», МОУ «Гуково-Гнилушанская общеобразовательная школа», МОУ «Новоровенецкая общеобразовательная школа», ОАО «Донская Водная Компания»:

1.1. По результатам отопительного периода представить до 11.04.2016 г. планы мероприятий по провидению необходимых ремонтно-профилактических работ на период подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2016-2017 г. в Администрацию Гуков-Гнилушевского сельского поселения;

1.2. Осуществлять подготовку к работе в осенне-зимний период в соответствии с действующим законодательством;

1.3. Обеспечивать контроль над ходом подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период, создание аварийного запаса материалов и сезонную заготовку топлива.

2. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

3. предприятиям и организациям энерго- и водоснабжения независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

3.1. В срок до 1 октября завершить подготовку хозяйств к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2. Работы по подготовке к отопительному периоду учебных заведений завершить до 1 сентября 2016 г.

3.3. Принимать необходимые меры по укреплению платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг и погашению задолженности.

4. Специалисту 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений, благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения:

4.1. Подготовить обобщенный план мероприятий по проведению необходимых ремонтно-профилактических работ на период подготовки к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 г.;

4.2. Провести разъяснительную работу среди населения о принятии необходимых мер по погашению задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги;

4.3. Обеспечить контроль мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Утверждаю:

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения

_______________Г.В. Щербаков

«25» апреля  2016г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

2016-2017 гг.

| Наименование объектов | Наименование работ | Источник финансирования | Стоимость работы, тыс.руб. | Срок окончания работ | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» |  |  |  |  |  |
| СДК х. Гуково | Текущий ремонт котельной, котлов | - | Собствен-ные силы | до 01.10.2016г. | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. |
| МБУК «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Новоровенецкая сельская библиотека | Текущий ремонт печей, очистка дымоходов | - | Собствен-ные силы | до 01.10.2016г. | Директор МБУК «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» Дьяченко В.В. |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| МОУ Гуково-Гнилушанская общеобразовательная школа | Частичный ремонт крыши | - | Собствен-ные силы | до 30.08.2016г. | ООО ТСО Директор МОУ «Гуково-Гнилушанская ООШ» Бубнов В.И. |
| МОУ Новоровенецкая общеобразовательная школа | Косметический ремонт, ремонт оконных блоков | - | Собствен-ные силы | до 30.08.2016г. | Директор МОУ «Новоровенецкая ООШ» Мусенко Л.Ф. |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |
| ФАП х. Гуково | Текущий ремонт печей, очистка дымоходов | - | Собствен-ные силы |  | Комарова Н.А. |
| ФАП х. Васецкий | Текущий ремонт печей, очистка дымоходов | - | Собствен-ные силы |  | Назаренко Ж.И. |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт печей, очистка дымоходов |  |  |  | Собственники и квартиросъем-щики жилых помещений |