**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

31.10.2013 № 63 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения», от 29.10.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 31.10.2013 № 63

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 1667,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 1508,30 | 0,00 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2014 | 1167,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 1008,30 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.2.:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.3.:  Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского \_\_ поселения | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 1867,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 1708,30 | 0,00 |