**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Распоряжение**

23.01.2014 № 6/2 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 63 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.01.2014 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 63 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 23.01.2014 № 6/2

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района |  Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 1545,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 1386,30 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2014 | 1045,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 886,30 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3.: Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского \_\_ поселения | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 1745,70 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 1586,30 | 0,00 |